R O M A N I A

JUDETUL GALATI

COMUNA FOLTESTI

CONSILIUL LOCAL

Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130

Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041

E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

H O T A R A R E A  NR. 4

din 09.   01.   2017

privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Devizului general

reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei „Modernizare

drumuri locale in comuna Foltesti, judetul Galati” .

INITIATOR : Munteanu Lenuta – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .

Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului _____ din ________2017.

Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta extraordinara din data de 09.01.2017.

Avand in vedere Expunerea de motive a dnei Munteanu Lenuta - primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. _____/________2017.

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. ____ din ________ 2017.

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .

Analizand Devizul general reactualizat a Proiectului tehnic privind Modernizare drumuri locale in comuna Foltesti, judetul Galati.

Avand in vedere prevederile art.36 alin. (4) lit. “d”, precum si ale art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .

In baza art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .

H O T A R A S T E    :

Art.1. – Se aproba indicatorii tehnico-economici si Devizul general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei, compusa din valoarea lucrarilor executate si decontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat, astfel :

- noua valoare a investitiei : 5.361.878, 88 lei, din care :

- suma eligibila 5.116.395, 08 lei ;

- cofinantare bugetul local 245.483, 80 lei ;

- lucrari executate pana la 31.12.2016 : 2350, 26 lei;

- lucrari rest de executat 5.359.528, 62  lei .

Art.2. – Devizul general reactualizat are valoarea totala 5.361.878, 88 lei, este cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.

Art.3. - Se aproba necesitatea, oportunitatea si cofinantarea de la bugetul local in suma de 245.483, 80 lei, aferenta obiectivului de investitii, suma eligibila fiind de 5.116.395, 08 lei .

Art.4. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE   DE   SEDINTA,

CONTRASEMNAT SECRETAR,

MARIAN   CILICHIDREANU