R O M A N I A

JUDETUL GALATI

COMUNA FOLTESTI

CONSILIUL LOCAL

Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130

Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041

E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

H O T A R A R E A  NR. 3

din 09.   01.   2017

privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Devizului general

reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei „Infiintarea retelei

de canalizare ape uzate menajere si statiei de epurare, in localitatea

Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati” .

INITIATOR : Munteanu Lenuta – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .

Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului _____ din ________2017.

Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta extraordinara din data de 09.01.2017.

Avand in vedere Expunerea de motive a dnei Munteanu Lenuta - primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. _____/________2017.

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. ____ din ________ 2017.

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .

Analizand Devizul general reactualizat a Proiectului tehnic privind Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si statiei de epurare, in localitatea Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati.

Avand in vedere prevederile art.36 alin. (4) lit. “d”, precum si ale art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .

In baza art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare .

H O T A R A S T E    :

Art.1. – Se aproba indicatorii tehnico-economici si Devizul general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei, compusa din valoarea lucrarilor executate si decontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat, astfel :

- noua valoare a investitiei : 6.838.731, 11 lei, din care :

- suma eligibila 6.203.603, 93 lei ;

- cofinantare bugetul local 635.127, 18 lei ;

- lucrari executate pana la 31.12.2016 : 4.451.588, 76 lei;

- lucrari rest de executat 2.387.142, 35 lei .

Art.2. – Devizul general reactualizat are valoarea totala 6.838.731, 11 lei, este cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.

Art.3. - Se aproba necesitatea, oportunitatea si cofinantarea de la bugetul local in suma de 635.127, 18 lei, aferenta obiectivului de investitii, suma eligibila fiind de 6.203.603, 93 lei .

Art.4. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE   DE   SEDINTA,

CONTRASEMNAT SECRETAR,

MARIAN   CILICHIDREANU